## Slide 1: ANALIZA WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROJEKTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM ICH EFEKTYWNOŚCI
Bartłomiej Czekaj
Numer albumu: 1892
Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

## Slide 2: Cel pracy i hipotezy badawcze
Cel pracy:
  Wskazanie kluczowych czynników, które wpływają na efektywność realizowanych przedsięwzięć projektowych.
Hipotezy badawcze:
  Analiza wartości działań projektowych znacząco podnosi ich efektywność.
  Wzrost niezawodności działań projektowych wpływa na efektywność tychże działań.
2

## Slide 3: Zakres pracy
Wstęp
Identyfikacja dziedziny problemu
  Wybrane metodyki zarządzania projektami.
Zasoby i koszty w projekcie, w kontekście jego efektywności
  Identyfikacja kluczowych zasobów i kosztów w projekcie.
Analiza wartości
  Wybrane metody i modele analizy wartości.
Studium przypadku
  Projekt oraz analiza wartości systemu informatycznego.
Wnioski
Zakończenie
3

## Slide 4: Cele poszczególnych działań projektowych oraz cel projektu
4
  Specific
    precyzyjne, jasno i jednoznacznie zdefiniowane,
  Measurable
    mierzalne, określone wskaźniki,
  Agreed to
    uzgodnione i zaakceptowane, zdefiniowane role i obowiązki,
  Realistic
    możliwe do zrealizowania,
  Time constrained
    terminowe, zlokalizowane w czasie,

## Slide 5: Atrybuty i wskaźniki wartości projektu
Miary sukcesu projektu. Źródło: „Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami”.
5

## Slide 6: Analiza wartości i ocena systemu informatycznego
6
Źródło: Opracowanie własne.
OPERACYJNE
  poziom osiągniętych celów,
Wybrane kryteria oceny projektów:
EKONOMICZNE
  nakłady i efekty,
TECHNICZNE
  niezawodność,
EKSPLOATACYJNE
  funkcjonalność i użyteczność,

## Slide 7: Efektywność działań projektowych
Źródło: Opracowanie własne.
7
Efektywność jako funkcja:
  skuteczności i strategii zarządzania (metodyki zarządzania projektami), poniesionych nakładów (zasoby, koszty finansowe), otoczenia systemu, złożoności systemu, doświadczenia zespołu projektowego,

## Slide 8: Metodyki zarządzania projektami analiza porównawcza
Źródło: Opracowanie własne.
8

## Slide 9: Studium przypadku
Źródło: Opracowanie własne.
9

## Slide 10: Ekonomiczne wskaźniki wartości projektu
Źródło: Opracowanie własne.
10

## Slide 11: Analiza wartości, a efektywność działań projektowych
Bieżąca analiza wartości działań projektowych pozwala:
  kontrolować, upraszczać i standaryzować te działania,
Czas
Złożoność projektu/
Liczba elementów
Koszt jednostkowy
t1
t2
t3
z1
z2
z3
Koszty „krzywej uczenia” w zarządzaniu projektem. Źródło: „Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym”.
11

## Slide 12: Skuteczność działań projektowych, a ich efektywność
Wartość jako kryterium skuteczności działań projektowych:
  optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów,
Skuteczność
Zasoby
Efektywność
Opracowanie własne. Na podstawie „Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym”.
12

## Slide 13: Niezawodność jako determinanta efektywności
Niezawodność działań projektowych:
  w projektach komercyjnych, każde efektywne działanie powinno być i niezawodne w sensie ekonomicznym,
  w krótkim okresie czasu poprawa niezawodności może skutkować spadkiem efektywności jednak w dłuższej perspektywie podnosi wartość i jakość działań projektowych,
Opracowanie własne. Na podstawie „Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym”.
13

## Slide 14
14
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ